豫北医学院平原校区景观分步提升工程

（书香园项目）招标要求

一、项目基本概况

1.项目名称：平原校区景观分步提升工程（书香园项目）

2.实施地点：豫北医学院平原校区羲和书院东北侧微地形区域

3.建设内容：场地微地形整理、苗木栽植养护、透水砖、 石材、塑木铺装、异型钢结构廊架、景观台阶、防腐木坐凳、阶梯挡土墙、书香文化标识雕塑、景观照明系统、土方造型等全套景观工程；打造书香文化主题休闲景观区，适配书院文化育人氛围。

4.报价内容含图纸设计、材料、苗木、移植、人工、运输、安装、1年绿植养护、2年土建质保、税金、损耗、图纸深化设计等全部费用。

5.施工周期：本项目计划施工周期为30日历天，具体开工日期以学校相关单位签发的开工令为准。响应商家应充分考虑暑假施工窗口期，合理安排施工进度，确保在约定工期内完成全部施工内容并通过竣工验收。

6.养护及质保要求：硬质基础、钢结构、铺装、雕塑、照明等土建工程质保2年；所有绿植、花卉、草坪养护期1年，养护期内包含修剪、病虫害防治、水肥、防冻、补植等全部工作。

二、投标人资格要求

1.响应商家须为独立法人企业，持有有效营业执照，经营范围包含园林绿化、景观工程、建筑装饰工程等相关内容。

2.拥有施工团队、苗木供应渠道，能够完成图纸深化、现场施工、后期养护全流程工作；不接受挂靠、转包、违法分包。

3.近3年无政府采购、工程建设领域失信、行政处罚、重大质量安全事故记录，信用良好。

三、核心招标工作范围（含图纸设计相关要求）

设计服务要求（中标单位全额承担图纸设计费用）

1.学校已前期制定效果图及施工图，全部图纸设计费用由成交单位承担，设计总费用：5000元，包含效果图、平面图、施工图、全套设计服务，统一包含在投标总价内。

2.成交单位成交后3个工作日内完成现场复核勘测，结合现场地形、校园建筑风格、书香文化主题完成全套施工图纸深化，出具材料样板，提交学校后勤处审核，图纸材料审核通过后方可进场施工。

3.施工全过程根据校方现场需求、现场地形调整无偿出具变更图纸、节点详图；工程竣工后10日内提交完整竣工图纸及报告（纸质版+电子版），满足学校档案归档、审计结算要求。

四、投标报价要求

1.响应总价为全费用包干价，包含：苗木校内移植、图纸深化设计费、勘察测量费、苗木、石材、钢材、灯具、混凝土等所有主材辅材采购费、运输装卸费、人工机械费、土方造型费、钢结构加工费、雕塑标识制作费、安装费、管理费、利润、税金、绿植1年养护费、土建2年质保维修、图纸设计、竣工图编制、现场保洁、垃圾清运、合理损耗、保险等一切完成本项目所需全部费用，校方不再支付任何额外费用。

2.响应商家需按招标文件提供的工程量清单分项报价，列明苗木、硬质铺装、钢结构、照明、设计服务、养护等分项单价。

3.报价不得漏项，图纸深化、现场勘测、竣工图等设计相关工作全部包含在总价中，施工过程中因图纸细化产生的增量工作不再另行计价。

五、施工管理要求

1.施工时段：本项目计划施工周期为30日历天。施工区域统一设置封闭围挡及安全警示标识，全过程落实校园成品保护措施，避免现有设施、绿化、路面遭受损坏。

2.材料标准：所有苗木、石材、钢材、灯具、混凝土材料进场前提供样品、合格证、检测报告，经校方现场验收合格后方可使用；苗木要求株型饱满、无病虫害、全冠完整，草坪符合河南市政验收标准。

3.施工管控：成交单位设立专项项目班组，后勤处全程监管施工质量、进度，严格按照审核后施工图纸、国家及河南省景观工程规范施工。

六、养护与质保服务要求

1.绿植养护期1年：养护期内定期水肥、修剪、除草、病虫害防治、防冻，枯死苗木无条件免费补植到位。

2.硬质、钢结构、雕塑、照明工程质保2年：质保期内出现铺装开裂、钢结构锈蚀、玻璃破损、灯具故障、标识脱落等质量问题，中标单位48小时内到场免费维修更换。

3.养护、质保所需人工、材料、运输全部由中标单位承担，相关费用已包含在响应总价内。

七、其他要求

1.成交单位须服从学校后勤处现场统一管理，严格落实校园安全、文明施工规定；

2.本项目所有图纸知识产权归豫北医学院所有，成交单位不得擅自挪用、转售设计成果；

3.响应商家需书面承诺：中标后全额承担本项目所有图纸设计、勘测、竣工图编制费用，无额外设计增项费用，承诺书作为投标文件必备资料。

